УКРАЇНА

#### МАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

#### ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

«30» травня 2018 р.                           Марківка                                              № 170

Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в опалювальний період 2017-2018 років та затвердження Плану організаційних заходів і складу районного штабу з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

Відповідно до п. 2 ст. 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи розпорядження голови райдержадміністрації від 02.10.2017 № 286 «Про початок опалювального сезону 2017-2018 років» та розпорядження голови райдержадміністрації від 19.10.2017 № 304 «Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років», розпорядження голови райдержадміністрації від 10.04.2018 № 104 «Про закінчення опалювального сезону 2017-2018 років», розпорядження голови обласної державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.05.2018 № 383 «Про затвердження Плану організаційних заходів і складу обласного штабу з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року та сталого проходження опалювального сезону», підготовки та виконання планів організаційних заходів до опалювального сезону 2018/19 року та шляхів вирішення проблемних питань:

1. Інформацію про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в опалювальний період 2017-2018 років взяти до відома (додається).

2. Затвердити План організаційних заходів і склад районного штабу з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років (додаються).

3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам селищної та сільських рад, організаціям, підприємствам та установам, що є виконавцями Плану організаційних заходів, інформувати відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації про його виконання щомісячно до 13 та 28 числа місяця до 01 жовтня 2018 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Копатька І.Л.

Голова районної

державної адміністрації                                                              І. А. Дзюба

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Марківської районної

державної адміністрації

Луганської області

від «30» травня 2018 р. № 170

## С К Л А Д

районного штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до сталої роботи у зимовий період 2018-2019 років

| КОПАТЬКО Ігор Леонідович | - | заступник голови райдержадміністрації, голова штабу |
| --- | --- | --- |
| КАЧМАРИК Тетяна Григоріївна | - | начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, заступник голови штабу |
| КРАСНОВА Надія Василівна | - | головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, секретар штабу |
| Члени штабу |
| БОГДАШКА Олександр Іванович | - | начальник відділу культури райдержадміністрації |
| БОРОДАВКА Анатолій Сергійович | - | начальник відділу освіти райдержадміністрації |
| ГРИГОРОВ Віталій Леонідович | - | начальник Марківського міжрайонного управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Луганськгаз» (за згодою) |
| КЛОЧКОВ Петро Миколайович | - | старший майстер Марківської комплексної дільниці Біловодських електричних мереж ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (за згодою) |
| ЛИГУТА Тамара Іванівна | - | головний лікар КЗ «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою) |
| МІХАЛЬЦОВ Богдан Олексійович | - | головний редактор радіоінформаційної організації «Марківська районна редакція радіомовлення» |
| ПАВЛЮЧЕНКО Володимир Миколайович | - | начальник Марківської дільниці РКП «Старобільськвода» (за згодою) |
| ПЕДАН Анатолій Вікторович | - | начальник філії «Марківський райавтодор» ДП «Луганський облавтодор» (за згодою) |
| СТАРОДУБЦЕВ Олександр Павлович | - | начальник Марківського міськрайонного сектору Головного управління ДСНС України в Луганській області, заступник керівника штабу (за згодою) |
| СКИРТАЧ Віталій Олексійович | - | начальник КП «Марківський комунальник» (за згодою) |
| ТРЕТЯК Андрій Миколайович | - | головний лікар Марківського РТМО (за згодою) |
| ЧЕРЕДНИЧЕНКО Володимир Миколайович | - | головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації |
| ЧЕРНИЧЕНКО Андрій Миколайович | - | державний інспектор з енергетичного нагляду Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Луганській області (за згодою) |

Керівник апарату

райдержадміністрації					        К. М. Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Марківської районної

державної адміністрації

Луганської області

від «30» травня 2018 р. № 170

П Л А Н

заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та  соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період багатоквартирного житлового фонду району | травень-вересень 2018 р. | КП «Марківський комунальник», селищна та сільські ради |
| 2 | Перевірка димоходів та вентиляційних каналів (оголовок) житлових будинків | травень-вересень 2018 р. | КП «Марківський комунальник», Марківське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Луганськгаз» |
| 3 | Підготовка водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період | травень-вересень 2018 р. | Марківська дільниця РКП «Старобільськвода» |
| 4 | Здійснення профілактично-технічного обстеження газового обладнання в житловому фонді району | травень-вересень 2018 р. | Марківське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Луганськгаз» |
| 5 | Виконання технічного обслуговування повітряних ліній | квітень-жовтень 2018 р. | Марківська комплексна дільниця Біловодських електричних мереж ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» |
| 6 | Забезпечення підготовки спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами і необхідної кількості посипкового матеріалу | травень-жовтень 2018 р. | Філія «Марківський райавтодор», КП «Марківський комунальник» |
| 7 | Підготовка навчальних закладів району до роботи в осінньо-зимовий період | травень-серпень 2018 р. | Відділ освіти райдержадміністрації |
| 8 | Підготовка до роботи в опалювальний період закладів культури | травень-вересень 2018 р. | Відділ культури райдержадміністрації |
| 9 | Підготовка котельні РТМО та планово-технічне обслуговування опалювальної системи відділень та адмінбудівель | травень-вересень 2018 р. | Марківське РТМО |
| 10 | Підготовка до роботи в опалювальний період ФАПів та амбулаторії | травень-вересень 2018 р. | КЗ «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| 11 | Контроль використання паливно-енергетичних ресурсів та моніторинг їх раціонального використання і економії | постійно | Селищний та сільські голови, керівники підприємств, установ, організацій |

Керівник апарату

райдержадміністрації					        К. М. Тищенко

Додаток

до розпорядження голови

Марківської районної

державної адміністрації

Луганської області

від «30» травня 2018 р. № 170

Довідка

«Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального

господарства в опалювальний період 2017-2018 років та затвердження Плану організаційних заходів і складу районного штабу з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років»

З метою підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до сталої роботи в опалювальний період 2017-2018 років головою райдержадміністрації прийнято розпорядження від 11.05.2017 № 126 «Про затвердження Плану організаційних заходів і складу районного штабу з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років», яким затверджено план основних заходів та склад районного штабу з підготовки об’єктів до сталої роботи в осінньо-зимовий період.

На виконання цього розпорядження та плану основних заходів протягом травня-вересня 2017 року було проведено роботу з підготовки об’єктів до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

Централізоване теплопостачання в районі відсутнє, тому заходи заплановані на підготовку індивідуальних систем опалення, їх нараховується 37 одиниць:

мінікотельні мають об’єкти культури – 4, заклади освіти – 17                           (завдання з підготовки – котельні 12 загальноосвітніх і 4 дошкільних закладів);

опалення мають лікувальні заклади – 16 (завдання з підготовки 15, 1 заклад опалюється електрообігрівом);

котельню має Марківське РТМО.

До роботи в зимовий період було підготовлено 12 котелень загальноосвітніх закладів, 4 дошкільних заклади (готовність 100 %). В закладах культури підготовлено 4 міні котельні (готовність 100 %). В закладах охорони здоров’я підготовлено 15 (котелень) лікувальних закладів та котельню Марківського РТМО (готовність 100 %).

Підводячи підсумки проходження опалювального сезону 2017-2018 років та з метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, підприємствами житлово-комунального господарства та соціальної сфери  розроблено план основних заходів з підготовки об’єктів до нового опалювального сезону.

Комунальне підприємство «Марківський комунальник»

На балансі підприємства знаходиться 27 багатоквартирних будинків.

Протягом опалювального періоду 2017-2018 років сталося 4 аварійні ситуації (перемерзання водопровідної труби в багатоквартирному будинку та протікання водопровідних труб в 3-х будинках). Вказані аварійні ситуації було вчасно усунено.

Заходи спрямовуються на підготовку житлового фонду до осінньо-зимового періоду.

Комунальним підприємством заплановано виконати: ремонт систем холодного водопостачання  та водовідведення – 6 будинків, ремонт  провести ремонт димоходів та вентиляційних каналів (оголовок) – 7, провести обстеження вікон, вхідних дверей в під’їздах багатоквартирних будинків та в разі необхідності виконати ремонт, провести очищення підвальних приміщень та горищ.

Марківська дільниця РКП «Старобільськвода»

На балансі знаходиться 19,2 км водопровідних та 16,1 км каналізаційних мереж, 6 свердловин, водопровідна та каналізаційна насосні станції, очисні споруди.

На водопровідних мережах за період проходження опалювального сезону виникло 11 поривів, забоїв каналізації 103. Всі вони усунуті вчасно, причиною виникнення цих пошкоджень є зношеність мереж від 70 до 100 % і відсутність фінансування на ремонт водопровідних та каналізаційних мереж.

Дільницею заплановано провести ряд заходів з підготовки до роботи в опалювальний період 2018-2019 років, підготувати водопровідну і каналізаційну насосні станції, очисні споруди та 3 свердловини, а також ремонт і чистку колодязів.

Філія «Марківський райавтодор»

Філія «Марківський райавтодор» обслуговує 90 км територіальних доріг місцевого значення, автодороги місцевого значення згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 09.01.2018 року № 13 передано до сфери управління Луганської облдержадміністрації.

За оперативними даними Марківського міськрайонного сектору Головного управління ДСНС України в Луганській області, у період лютий-березень 2018 року на території Марківського району було погіршення погодних умов – сильні снігопади та поривчасті вітри.

У вищевказаний період поточного року філія «Марківський райавтодор» для боротьби з наслідками негоди працювала в посиленому режимі – всі наявні на підприємстві 6 одиниць снігоочисної техніки були постійно задіяні, очищалося від снігових заметів щоденно близько 80 км автодоріг.

З підготовки до роботи в зимовий період заплановано підготувати 11 одиниць спеціалізованої техніки, заготовити 2 тис. тон протиожеледного  матеріалу.

Управління «Марківкаміжрайгаз»

В період проходження опалювального періоду 2017-2018 років система газопостачання району функціонувала стабільно.

З метою підготовки до опалювального періоду 2018-2019 років управлінням заплановано здійснити профілактично-технічне обстеження газового обладнання в житловому фонді,  перевірку димвентканалів.

Соціальна сфера

Заклади освіти

На балансі відділу освіти знаходиться 12 загальноосвітніх та 4 дошкільних навчальних закладів.

За час проходження опалювального сезону 2017-2018 років було забезпечено стабільне функціонування навчальних закладів, тепловий режим яких відповідав санітарним вимогам.

На період підготовки цих закладів до роботи в опалювальний період 2018-2019 років заплановано провести: перевірку газових лічильників, сигналізаторів та манометрів, здійснити перевірку димоходів та запірної арматури, провести переатестацію відповідальних за теплове господарство навчальних закладів.

Заклади охорони здоров’я

На період підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років заплановано здійснити ряд заходів з підготовки фельдшерських пунктів та котельні  РТМО.

Заклади культури

В районі діє 22 заклади культури із них 14 мають індивідуальні системи опалення, із 15 бібліотек опалюються 6 решта 9 на осінньо-зимовий період переводяться до опалювальних приміщень сільських рад або начальних закладів.

В період проходження опалювального сезону 2017-2018 років аварійних ситуацій не виникало.

Для підготовки до зими необхідно провести косметичний ремонт газових котелень закладів культури.

Керівник апарату

райдержадміністрації					               К. М. Тищенко